**UDÁLOST HLASU**

**Polyfunkční komunitní centrum otevře poprvé dveře veřejnosti na konci léta**

Přeměna objektu Součkoviny na polyfunkční komunitní centrum se přiřítila do cílové rovinky. Po stavební stránce byl objekt zkolaudován v pátek 28. května a v současnosti uvnitř budovy finišují poslední úpravy. Zároveň se intenzivně pracuje na úpravě venkovních prostor.

R

ealizace projektu z roku 2017 odstartovala po přidělení dotace z ministerstva pro místní rozvoj v průběhu loňského roku. Vzhledem ke složité covidové situaci nabrala rekonstrukce už na startu dvouměsíční zpoždění. Přetrvávající pandemické problémy se záhy promítly i do jejího běhu a vinou toho musel být termín stavební uzávěry posunut právě na letošní květen.

Po kolaudaci se vedle dokončovacích prací v interiéru ocitla v centru pozornosti i výroba vybavení, které bude postupně instalováno do kancelářských místností, knihovny i suterénních prostor objektu.

„Vybavení věnujeme opravdu velkou pozornost. Chceme, aby bylo praktické, pěkné a maximálně využitelné,“ prohlásil starosta Nadějkova Arnošt Novák. „Třeba prostor nové knihovny v podkroví bude zároveň sloužit i jako sál ke schůzkám početnějších skupin a jeho vybavení tomu musí odpovídat. Potřebné tak bude například promítací zařízení, plátno i další věci,“ dodal.

**Podkroví bude pýchou centra**

Právě proměna podkroví Součkoviny mu udělala velkou radost. „Musím říct, že výsledek přestavby půdy, kde bude umístěna knihovna a prostory pro

## Podkroví budovy je vyhrazeno pro novou místní knihovnu se společenskou místností. Přístupná bude také výtahem v zadní části objektu. Přízemí se stane domovem komunitního centra. Pro nejrůznější aktivity občanů zde vznikly klubovny s kuchyňkou, a také poradenská místnost, kde mohou občané v obtížné životní situaci využít rad a služeb specialistů.

setkávání většího počtu lidí, pro mě byla příjemným, a upřímně řečeno i nečekaným překvapením,“ svěřil se Arnošt Novák. „Prostor, který tam vznikl, je opravdu krásný. Celkový dojem podtrhují části přiznaného starého krovu, vikýře poskytují celému interiéru dostatek světla a díky výtahu nebudou mít problém knihovnu či nejrůznější setkání navštěvovat ani lidé s pohybovým omezením,“ pochvaluje si starosta obce.

**Uložení archivu se odkládá**

Na opačném pólu se prozatím pohybují sklepní prostory. „Zatím se tak úplně nepodařilo zdárně vyřešit jejich vlhkost. Základy domu totiž nejsou dostatečně hluboké, aby mohly být pod úrovní podlahy odizolovány,“ popisuje Arnošt Novák. „A ačkoliv nejsou drenáže položené pod celou podlahou, stěny ve sklepech občas vlhnou. Do vyřešení tohoto problému musíme odložit ▶▶▶

**UDÁLOST HLASU**

▶▶▶ umístění archivu do tohoto prostoru,“ poznamenal.

Místo, které má sloužit k podpoře komunitního života v obci a vytvořit příjemné a důstojné prostředí k setkávání místních spolků a občanů, se veřejnosti oficiálně představí na konci léta.

 „Jeho kompletní dokončení předpokládáme   
v průběhu srpna, a to včetně finálních úprav venkovních prostor,“ informuje starosta. „Hned poté připravíme pro veřejnost den otevřených dveří. Občané tak budou mít příležitost detailně se s celým objektem seznámit a popřemýšlet o tom, zda by některá z jeho částí nebyla vhodná i pro jejich aktivity. Myslím si, že se jim bude nové zázemí pro komunitní život v Nadějkově líbit,“ věří Arnošt Novák. „Teď už se těším na to, až bude komunitní centrum vybaveno nábytkem. A jak už jsem říkal – také na to, až se s ním i naši občané budou moci seznámit a začnou ho postupně, a jak jsem přesvědčen, stále více a více využívat,“ uzavírá Arnošt Novák. **Pavel Šácha**

**O financování rekonstrukce**

Na tomto místě bude dobré alespoň stručně uvést, z jakých zdrojů byl projekt financován. „Základní financování při zahájení realizace projektu bylo nastaveno tak, že 30% bude platit obec a na 70% bude přispívat Ministerstvo pro místní rozvoj. A skutečně se podařilo získat dotaci v této výši,“ rekapituluje starosta Nadějkova. „V průběhu roku 2021 byla obec úspěšná se žádostí o dofinancování ve výši 15% celkových nákladů z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje. Podíl obce ve výši jen zhruba 15% celkových nákladů projektu je tedy velmi příznivý,“ doplnil informaci Arnošt Novák.

**Financování projektu:**

Celkové náklady projektu:   **13 134 304 Kč**

Příspěvek Ministerstva pro místní rozvoj: **9 194 012 Kč**

Příspěvek Jihočeského kraje:  **1 900 000 Kč**

Vlastní podíl obce Nadějkov:  **2 040 292 Kč**